Dijkstra - SIGEsporte

VISÃO DO PRODUTO E DO PROJETO

Versão [1.0]

Tabela - Integrantes do Grupo:

| Matrícula | Nome | Função (responsabilidade) | Pontos de participação na elaboração |
| --- | --- | --- | --- |
| 222007059 | Nicolas Coqueiro Almeida de Freitas | Scrum Master |  |
| 242015666 | Marcos Vinicius Monteiro | Product Owner |  |
| 241012196 | Davi Gualberto Rocha | Desenvolvedor |  |
| 251033162 | Igor B. S. Salles | Desenvolvedor |  |
| 241010880 | Ana Paula Jardim Rezende Vilela | Desenvolvedor |  |
| 241012409 | Welder Rodrigues de Medeiros | Desenvolvedor |  |
| 2110162938 | Gustavo Lima Menezes | Desenvolvedor |  |
| 222006777 | Guilherme Oliveira Monteiro | Desenvolvedor |  |

Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/04/2026 | 1.0 | Primeira reunião do grupo Dijkstra | Nicolas Coqueiro Almeida de Freitas |

Sumário

1	VISÃO GERAL DO PRODUTO	3

1.1	Problema	3

1.2	Declaração de Posição do Produto	3

1.3	Objetivos do Produto	4

1.4	Tecnologias a Serem Utilizadas	4

2	VISÃO GERAL DO PROJETO	4

2.1	Ciclo de vida do projeto de desenvolvimento de software	4

2.2	Organização do Projeto	4

2.3	Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto	5

2.4	Matriz de Comunicação	5

2.5	Gerenciamento de Riscos	5

2.6	Critérios de Replanejamento	6

3	PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	6

4	DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO	7

4.1	Backlog do produto	7

4.2	Perfis	7

4.3	Cenários	7

4.4	Tabela de Backlog do produto	8

5	MÉTRICAS E MEDIÇÕES	9

5.1	GQM de medições	9

6	TESTES DE SOFTWARE	9

6.1	Estratégia de testes contendo:	9

6.2	Roteiro de teste:	9

7	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	10

VISÃO DO PRODUTO E PROJETO

[Este artefato deve ser utilizado como guia para o registro das informações gerais do produto e projeto. Deve ser refinado e atualizado ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento do produto. Ao revisar o documento, novas versões deverão ser descrita no Histórico de revisões, com descrições suscintas das mudanças ocorridas].

Observação: em todos os documentos da disciplina são assumidos os padrões ABNT de nomenclaturas de elaboração de documentos técnicos. Isso afeta numeração de figuras, tabelas, quadros, apêndices, anexos, além de formas de referenciar documentos e constituição da bibliografia.

# VISÃO GERAL DO PRODUTO

## Problema

[Esta seção deve ser usada para o registro dos seguintes itens:

- Contexto no qual se enquadra o problema (a descrição do contexto de negócios, em que o problema se encontra);

(EM ANDAMENTO)

Atualmente, o campus da FCTE dispõe de um espaço poliesportivo destinados a diversas modalidades, como futsal, basquete e vôlei.

No entanto, ao contrário do Campus Darcy Ribeiro que conta com a Coordenação de Esporte e Lazer (CEL) e sistemas formalizados para reserva de espaços como o Centro Olímpico e a Quadra Santander, a FCTE carece de uma plataforma centralizada e acessível para a gestão de suas instalações.

- Problema encontrado: (um problema está relacionado com uma oportunidade identificada, envolvendo um desenvolvimento de software). Apresente também o diagrama de Ishikawa (espinha de peixe), ou alguma outra técnica para esclarecer o problema e a necessidade de um software para auxiliar a resolvê-lo. Não basta apresentar  diagrama(s) sem descrev-lo(s) me comentá-los ao longo do texto.

(...) IMAGEM EM ANDAMENTO

- Identifique e justifique a solução de software proposta: qual ela é, e como ela pode contribuir na solução o problema (o que se espera).

Observem que estes 3 itens têm de estar alinhados, pois um conduz ao outro. A redação é importante ser feita e revisada, a fim de garantir este alinhamento. Ao entregar, será suposto que se trata de um documento de consenso do grupo inteiro e não somente do seu autor e, por este motivo, a nota será do grupo todo.

A solução consiste no desenvolvimento de uma plataforma web centralizada para a gestão de reservas e acompanhamento de eventos esportivos na FCTE. O sistema funcionará como um portal único onde a comunidade acadêmica poderá visualizar a disponibilidade das quadras, realizar solicitações de reserva baseadas em regras de negócio pré-definidas e acompanhar o calendário de torneios e resultados das atléticas.

Justificativa e Contribuição Esperada:

A solução proposta ataca diretamente as causas de falha identificadas no diagrama de Ishikawa através de três pilares:

Padronização e Transparência (Método): Ao digitalizar o fluxo de reserva, o software elimina a informalidade e as "regras ocultas". Espera-se que todos os usuários tenham clareza sobre suas cotas de uso (ex: 2 vezes ao mês) e prazos de antecedência, garantindo uma divisão justa do espaço público.

Centralização da Informação (Tecnologia): A plataforma substitui as planilhas manuais e os grupos de mensagens por um banco de dados em tempo real. Isso elimina conflitos de horários e a subutilização da quadra, pois qualquer aluno poderá verificar janelas de horário livre instantaneamente via navegador.

Eficiência Administrativa (Pessoas): O sistema automatiza o envio de confirmações e a geração de documentos de autorização (conforme o modelo da UnB). Espera-se reduzir drasticamente a carga de trabalho manual dos organizadores e das entidades (Atléticas e CAs), permitindo que o foco mude da "burocracia do agendamento" para o fomento das atividades esportivas e integração no campus.

## Declaração de Posição do Produto

[Forneça uma declaração geral resumindo, em alto nível, a posição exclusiva que o produto pretende preencher no mercado]. Uma declaração de posição do produto comunica a intenção da aplicação e a importância do projeto para todos os envolvidos. O seguinte formato pode ser usado:

- Qual é o produto que o grupo se propõe a desenvolver?

O grupo desenvolverá uma plataforma web voltada para o gerenciamento de espaços esportivos e acompanhamento de competições no campus FCTE/UnB. O sistema permitirá a reserva de quadras, controle de cotas de uso, registro de resultados de torneios e visualização de uma agenda centralizada.

- O que torna este produto diferente dos seus concorrentes (se existirem concorrentes - pesquisar)?

Embora existam soluções globais de agendamento, o diferencial deste produto reside na especificidade e integração com a UnB:

Regras Customizadas: Ao contrário de agendas genéricas, o software implementa as regras específicas de reserva do campus (como a antecedência mínima e limites mensais).

Histórico de Atletas Locais: Foca no acompanhamento das atléticas e eventos próprios da FCTE, criando um senso de comunidade que plataformas comerciais não possuem.

Consequência da Não Existência: Atualmente, a alternativa é a gestão manual via grupos de mensagens ou planilhas, o que resulta em perda de informações e conflitos de horários.

Inventário de Itens: Para responsabilidade de quem está utilizando do meio.

- Quem são os usuários-alvo e clientes do produto? Quais suas características e porque o produto é importante para eles.

Alunos da FCTE: Estudantes que buscam praticar esportes e precisam de transparência para reservar horários sem burocracia excessiva.

Atléticas e CAs: Entidades que organizam torneios e necessitam de uma ferramenta para registrar o progresso das competições.

Gestores da FCTE (Clientes): Responsáveis pela infraestrutura do campus que precisam de relatórios de uso para justificar manutenções ou novos investimentos nos espaços esportivos.

- Por que os clientes deveriam utilizar / comprar este produto?

Uma ideia e colocar tais informações em um quadro, LEMBRANDO que quadros sem comentários (explicações) não dizem nada e são inúteis. Além disso quadros, tabelas, figuras e similares devem ser numerados conforme o padrão adotado (ABNT).

| Para: | Estudantes e gestores esportivos do campus FGA/UnB. |
| --- | --- |
| Necessidade: | Centralizar a gestão de reservas e democratizar o acesso às quadras. |
| O Produto: | Sistema de Gestão Esportiva FGA (Aplicação WEB). |
| Que: | Automatiza fluxos de reserva e registra o histórico de eventos esportivos local. |
| Ao contrário: | De sistemas manuais e descentralizados que geram conflitos e falta de dados. |
| Nosso produto: | Oferece integração total com as regras da UnB e visibilidade em tempo real para toda a comunidade. |

## Objetivos do Produto

[Forneça o objetivo principal do projeto, e objetivos secundários (caso existam. Se existirem criem uma lista)]. Além disso o objetivo deve ser explicado pelo grupo ao longo do texto.

O objetivo central deste projeto é desenvolver e implementar uma plataforma web para a gestão automatizada de espaços esportivos e eventos no campus FGA/UnB, visando democratizar o acesso às instalações e profissionalizar a organização de competições locais.

Objetivos Secundários

Centralização da Agenda: Disponibilizar uma visão pública e em tempo real da ocupação da quadra da FGA para toda a comunidade acadêmica.

Automação de Reservas: Implementar um fluxo digital que valide automaticamente as regras de negócio (matrícula, cotas de uso e antecedência mínima), reduzindo o trabalho manual dos gestores.

Gestão de Competições: Oferecer ferramentas para que as atléticas e centros acadêmicos possam registrar chaves de torneios, placares e estatísticas de atletas.

Garantia de Qualidade Técnica: Aplicar práticas de engenharia de software (XP) e gestão ágil (Scrum) para garantir um software robusto, testado e de fácil manutenção.

Histórico de Uso: Gerar relatórios sobre a frequência de utilização do espaço para auxiliar a administração do campus em futuras decisões de infraestrutura.

Explicação dos Objetivos

A necessidade desses objetivos fundamenta-se na transição de um modelo de gestão informal para um modelo digital. O foco principal não é apenas a reserva de horários, mas a criação de um ecossistema que fomente a cultura esportiva na engenharia.

Ao centralizar a agenda, eliminamos a barreira da informação, permitindo que qualquer estudante saiba quando pode praticar esportes. Com a automação, garantimos a justiça no uso do bem público através do controle de cotas (seguindo o modelo já aplicado em outros campi da UnB). Por fim, o suporte a torneios valoriza o trabalho das atléticas da FGA, transformando dados brutos em um histórico esportivo rico para o campus.

## Tecnologias a Serem Utilizadas

[Forneça uma lista das tecnologias adotadas no desenvolvimento. Aqui valem: linguagens de programação, ambiente, métodos, técnicas, ferramentas adotadas etc]. Detalhamentos posteriores poderão ser necessários ao longo do tempo. Eles serão o alvo do documento de arquitetura do software que desenvolverá como essas tecnologias serão aplicadas no desenvolvimento].

Linguagens e Frameworks

Frontend: React.js (biblioteca JavaScript) para a construção de uma interface dinâmica, responsiva e de fácil navegação para os estudantes da FGA.

Backend: Python com o framework Django. A escolha se justifica pela robustez do seu sistema de autenticação nativo e pelo Django Admin, que facilita a gestão das reservas de quadra sem precisar criar telas administrativas do zero imediatamente.

API: Django REST Framework (DRF) para criar a comunicação entre o servidor e o frontend web.

Armazenamento de Dados

Banco de Dados: PostgreSQL (Relacional), para garantir a integridade referencial dos dados de matrículas, horários e histórico de eventos.

Métodos e Técnicas (XP/Scrum)

Programação em Par (Pair Programming): Técnica de engenharia para nivelamento de conhecimento entre os 9 membros e redução de bugs.

Desenvolvimento Orientado a Testes (TDD): Uso de frameworks como Jest ou Mocha para garantir que as funcionalidades de reserva operem conforme as regras de negócio.

Refatoração: Prática contínua de melhoria do código para evitar dívida técnica ao longo das Sprints.

Ambiente e Ferramentas de Suporte

Controle de Versão: Git, com repositório hospedado no GitHub, utilizando políticas de branches para organizar o trabalho em equipe.

Integração Contínua (CI): GitHub Actions para execução automática de testes a cada novo código enviado.

Gestão de Tarefas: Trello ou GitHub Projects para acompanhamento do Backlog do Produto e das Sprints (Scrum).

Comunicação: Whatsapp/Discord ou Reunião no Microsoft Teams para alinhamento diário e reuniões de cerimônia.

# VISÃO GERAL DO PROJETO

## Ciclo de vida do projeto de desenvolvimento de software

Lembram-se deste desenho?

Pois é: Instanciem, expliquem justifique porque, considerando contexto, objetivos, solução proposta, tecnologias, métodos, técnicas, ferramentas e o que mais for necessário?

## Organização do Projeto

[apresentada a divisão de atribuições e responsabilidades entre os membros do projeto, sem qualquer relação de hierarquia ou grau de importância. Todos os integrantes são igualmente importantes e responsáveis pelo sucesso do projeto.]

| Papel | Atribuições | Responsável | Participantes |
| --- | --- | --- | --- |
| Desenvolvedor | Codificar o produto, codificar testes unitários, realizar refatoração | Integrante 1, 2,... | José, João, Laura, Sandra |
| Dono do Produto | Atualizar o escopo do produto, organizar o escopo das sprints, validar as entregas | Intgrante A,B... | Maria, José, João, Laura |
| Analista de Qualidade | Garantir a qualidade do produto, garantir o cumprimento do conceito de pronto, realizar inspeções de código | Integrante X, Y... | Maria, Sandra, Laura, João |
| Cliente | ...Não se esqueçam do cliente. | ... | ... |

## Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto

[Registrar o projeto, as fases de seu ciclo de vida e suas iterações, especificando suas datas de início e de fim, bem como os produtos a serem gerados.

O planejamento do projeto deve ser atualizado de maneira sucessiva, a partir da realização de cada ciclo (sprint, iteração) de desenvolvimento]. Essa atualização será alvo da auditoria dos monitores ao repositório da equipe.

| Sprint | Produto (Entrega) | Data Início | Data Fim | Entregável(eis) | Responsaveis | % conclusão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Definição do Produto | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | (*) | Os papeis envolvidos é uma boa estratégia | Intervalos mínimos de 10 em 10 % |
| Sprint 2 | MVP e Planejamento do Projeto | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |
| Sprint 3 | Funcionalidades A, B, C, D | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |
| Sprint 4 | Funcionalidades E, F e G | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... |  |  |  |

(*): Podem ser apelidos (Aliases), desde que existam suas definições completas, após o quadro.

## Matriz de Comunicação

[Esta seção descreve a estratégia de comunicação adotada para monitoramento do progresso do projeto. Identificar a periodicidade de reuniões e o envio dos relatórios exigidos pelo processo e opcionalmente outros relatórios exigidos pelo cliente.]

| Descrição | Área/ Envolvidos | Periodicidade | Produtos Gerados |
| --- | --- | --- | --- |
| - Acompanhamento das Atividades em Andamento - Acompanhamento dos Riscos, Compromissos, Ações Pendentes, Indicadores | - Equipe do Projeto | - Semanal | - Ata de reunião - Relatório de situação do projeto |
|  |  | - Quinzenal |  |
| - Comunicar situação do projeto | - Equipe - Prof/Monitor | - Semanal | - Ata de reunião, e - Relatório de situação do projeto |

## Gerenciamento de Riscos

[O Gerenciamento de Riscos consiste em tarefas, como:

- Identificar todos os riscos possíveis e detectáveis em cada fase do projeto;

- Executar as ações para mitigar os riscos que tenham um alto grau de exposição ao risco caso este ocorra na Lista de Riscos do Projeto;

- Fazer uma revisão da lista dos riscos periodicamente, com o propósito de averiguar uma possível incidência de um risco e ver se há outros riscos ainda não relatados. Esta ação contínua será também alvo da auditoria dos monitores aos repositórios da equipe de desenvolvimento;

- Em caso de confirmação de um risco previsto, agir no sentido de contingenciá-lo conforme programado. Para isso, além do plano de mitigação (visando evitar que o risco ocorra), deve haver também um plano de continência (para o caso do risco efetivamente ocorrer);

- Registrar os riscos no Painel de Controle do Projeto e no Plano do Projeto (Riscos iniciais)

Os riscos do projeto devem ser acompanhados e atualizados periodicamente.

Sugestão: construir um quadro contendo: o risco, grau de exposição, mitigação (se necessária, pois depende do grau de exposição) e plano de contingência.

## Critérios de Replanejamento

Descrever os critérios de replanejamento que serão utilizados, caso seja necessário realizá-lo no projeto.

Observações

- Fontes de necessidades de replanejamento importantes são os riscos do projeto. por isso é tão importante manter sua gestão de riscos em dia. Os critérios de replanejamento apoiados por riscos, devem identificar quais deles podem causar esse efeito e devem estar alinhados aos planos de mitigação e/ou contingência

- Os critérios de replanejamento do projeto devem ser acompanhados e atualizados a cada ciclo. E, aplicados, conforme necessidade. Replanejamentos do projeto ou qualquer outra alteração causa o versionamento deste documento.

# PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

[Nesta seção devem estar registradas as decisões da equipe quanto à metodologia de desenvolvimento de software a ser utilizada, com base no SCRUM e XP.

Observações:

- Cabe destacar aqui que, não é intenção desta seção ser definitiva ou prescritiva, mas, sim, orientadora.

- Também, não é objetivo desta seção ser detalhista e, sim, objetiva e resumida, de forma que a equipe possa utilizá-la como um guia.

- Deve-se também, apresentar um diagrama ilustrando o fluxo de trabalho a ser realizado.

- Mas principalmente, esta seção deve estar alinhada ao que foi descrito e justificado na seção 2.1

Lembrando que processo é um conjunto de atividades logicamente encadeadas, contendo início/fim, consomem recursos, geram resultados e possuem designações de responsabilidades (pelo menos papeis envolvidos).

# DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO

## Backlog do produto

Forneça o backlog do produto:

- Sugiro as tabelas, dos itens a seguir organizadas em perfis, cenários, contendo cada um deles, os requisitos obrigatórios (MUST), e desejáveis (Should ou Could). As tabelas que se seguem são sugestões mínimas. Assim sendo elas podem ser modificadas/adaptadas pela equipe de acordo com as necessidades de cada desenvolvimento, desde que justificadas.

- Defina o que cada uma dessas classes representa para o software em desenvolvimento que justifique sua classificação (visão da equipe a ser validada pelo P.O.)

- Identifique a forma de obtenção do requisito (elicitação): brainstorm, entrevistas, questionários etc.

## Perfis

Perfis de acesso ao sistema de software podem ser importantes para identificar funcionalidades disponíveis de acordo com tais perfis. Neste sentido eles precisam ser identificados para, mais tarde, serem tratados as limitações de cada um deles. Além disso, é importante, ao cadastrar usuários que tenham permissões de acesso diferenciadas, que elas também sejam identificadas. Para isso é sugerida a seguinte tabela.

Tabela : Perfis de acesso

| # | Nome do perfil | Características do perfil | Permissões de acesso |
| --- | --- | --- | --- |
| <1> | <ex.: Administrador> | Reponsável por manter os perfis de acesso da aplicação, criar novos usuários, alterar usuários já existentes, ou excluir usuários (Manter usuários) | Descrever suscintamente as permissões de acesso |

Perfis diferentes podem usar técnicas diferentes para a elicitação dos requisitos. Descreva e justifique como parte deste item, qual(is) técnicas de elicitação serão usadas (criem tabelas para isso).

## Cenários

Tabela : Cenários funcionais

| Sistema: xxx – Cenários funcionais |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numeração do cenário | Nome do cenário | Sprints |

Alternativamente/ ou adicionalmente pode ser usado um mapa hierárquico para representar os cenários e suas Sprints e itens do backlog relacionados (ex.: mapas conceituais).

## Tabela de Backlog do produto

Tabela : Backlog do produto

| Sistema: xxxx – Backlog do produto |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numeração (Cenário / requisito) | Sprint | Nome do requisito | Tripo de requisito (Funcional / não funcional) | Priorização do requisito Must, Should, Could | Descrição suscinta do requisito | User histories (U.S.) associadas Identifque as U.S. associadas ao requisito |

# MÉTRICAS E MEDIÇÕES

## GQM de medições

A equipe elabora o Goal Question Metrics que será aplicado ao projeto de software em execução. O GQM deve conter os seguintes itens:

- O(s) objetivo(s) de medição: devem ser declarados em um quadro, conforme explicado em sala de aula. O quadro estrutura o objetivo de medição.

- As questões a serem respondidas por meio de métricas e medições

- As métricas associadas às questões, contendo (Lembrem-se do 5W, 1H).

  - Definições das métricas

  - Formas de cálculo

  - Escala de unidade

  - Valores esperados

  - Formas de análises

- Caso não existam métricas, a equipe deve justificar esta ausência. É bem estranho um projeto de desenvolvimento de software não ter métricas. No mínimo existem métricas que avaliam o acompanhamento do projeto (Débito técnico) e a sua qualidade (defeitos por exemplo). Métricas são objetos de pesquisa pela equipe, podendo estar relacionada ao processo de desenvolvimento adotado (ciclo de vida), ou aos negócios tratados pela aplicação.

# TESTES DE SOFTWARE

## Estratégia de testes contendo:

- Níveis de testes abordados (unitário, integração, sistema)

- Tipos de testes abordados (funcionais ou não funcionais)

- Ambientes de testes usados (deve estar declarado no projeto de software a partir da sua política de branches e de commits.

- Formas de análise dos testes propostos

- Resultados obtidos (previstos X realizados)

è este item em especial é chamado de roteiro de testes. Ele contém uma lista dos casos de testes a serem realizados, identificados pelas informações de 6.2 a seguir, acrescentado do seu resultado (previsto X realizado). O raciocínio é simples: Se previsto é diferente de realizado: o teste não passou, um defeito foi identificado. Ele deve ser reparado e o teste repetido até que Previso = Realizado, quando o teste passa (é aprovado), indicando ausência de defeitos.

## Roteiro de teste:

- Constitui-se um planejamento dos casos de testes que serão executados. Deve conter:

  - Código de identificação do teste

  - Nome do teste

  - Objetivo do teste

  - Nível do teste (unitário, integrado, sistema)

  - Tipo de teste (funcional, não funcional. Se não funcional tipo: usabilidade, portabilidade etc.)

  - Precondições para o teste ser realizado

  - Definição de Aceito rejeitado dos testes propostos (resultados esperados para o teste ser aceito como OK)

  - Espaço para registro dos resultados do teste (com evidências objetivas)

  - Reparos executados

  - Quantidade de ciclos de testes executados para cada caso de teste proposto

- É sugerida uma forma tabelar de apresentar o roteiro de testes

- Testes de software são obrigatórios

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[Listar as referências utilizadas neste documento è no padrão ABNT]

| 1. | [Descrição da referência] |
| --- | --- |

Lembrando: plano de mitigação existe para tentar evitar que um risco ocorra. Plano de contingência é acionado se um risco efetivamente ocorre e deve tratar os efeitos do risco já ocorrido.